- IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

| Unidade Demandante: | Assessoria de Planejamento e Gestão - APG |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome do Responsável: | Rodopiano Neto |  |  |
| Nome do Projeto | Desenvolvimento de Sistema de Informação para acompanhamento de projetos no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região |  |  |
| Data Início: | 15/01/2012 | Data Término: | 30/06/2012 |

- ESCOPO REDUZIDO DO PROJETO

O objetivo do projeto é demandar da Secretaria de Tecnologia da Informação – SETI o desenvolvimento de um sistema de informação, um software, para acompanhamento dos projetos estratégicos em desenvolvimento no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região.

O projeto não tem como objetivo a criação de um sistema para acompanhamento de projetos que não sejam estratégicos dentro do Tribunal.

- ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

O projeto está alinhado com a Meta 20 do Planejamento Estratégico que prevê a implantação do Núcleo de Projetos, bem como sua estruturação com recursos físicos e humanos.

- JUSTIFICATIVA

Com a criação de um sistema de gerenciamento de projetos estratégicos, será possível o acompanhamento de todas as fases (iniciação, planejamento, monitoramento/controle e encerramento) de maneira mais eficaz ...

- CLIENTES

O cliente principal será o Núcleo de Projetos da Assessoria de Planejamento e Gestão do TRT da 8ª Região.

- ESTIMATIVA DE PRAZOS E CUSTOS

O prazo estimado para a realização do projeto é de 6 meses entre a aprovação do Termo de Abertura do Projeto e a efetiva entrega do produto.

O custo estimado do projeto, envolvendo aquisição de licenças de plataformas de desenvolvimento e treinamentos, é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

- GESTOR DO PROJETO

| ## Nome |  | ## Cargo |
| --- | --- | --- |
| Thiago Rodrigues Reis |  | Chefe do Núcleo de Projetos |
| ## Lotação | ## Telefone | ## Endereço Eletrônico |
| APG | (91) 4008-7030 | thiago.reis@trt8.jus.br |

- APROVAÇÃO DO PROJETO

| Elaborado por | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- |
| Thiago Reis | 16/12/2011 |  |
| Revisado por | Data | Assinatura |
| Rodopiano Neto | 16/12/2011 |  |
| Aprovado por (Secretário/Diretor-Geral) | Data | Assinatura |
| Marcolina Amoedo | 19/12/2011 |  |